**小额工程实施过程一次性告之书**

各中标企业、各建设部门：

为顺利实施我校小额工程项目，请按以下过程实施。

一、中标确认后。与我校建设部门\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)对接，查看现场、转账缴纳履约保证金（或保函等）、提交公司资质证书复印件（一式两份）、项目经理资格证书和安全考核合格证复印件（一式两份）、中标单位的任命文件（任命文件中至少包括项目经理和技术负责人）。（原件备查）

二、签订合同。

三、技术交底或图纸会审（须有记录，若招标中工程量清单有漏项漏量，施工单位须提出，否则后期不予变更）。

四、进场施工要求。

1.进场施工人员须做好进校登记及安全防护，人员及材料进场须遵守学校有关规定。

2.施工所用的主材须确认，有关主材资料（合格证等）留存好，需要复试的施工前做好复试。

3.隐蔽工程注意提前报告，查验后方可隐蔽，否则不予认可工程量。

4.遵守施工规范、确保施工安全。

五、竣工验收、结算审核、付款。

六、未尽事宜，另行通知。

亳州学院后勤与保卫处

20 年 月