小额工程施工合同

******项目

（项目编号：*******号）

亳州学院招标服务中心

20**年***月

目  录

第一部分 合同协议书	1

一、工程概况	1

二、合同工期	1

三、质量标准	1

四、签约合同价与合同价格形式	1

五、项目经理	1

六、合同文件构成	1

七、承诺	1

八、词语含义	2

九、签订时间	2

十、签订地点	2

十一、补充协议	2

十二、合同生效	2

十三、合同份数	2

第二部分 通用合同条款	3

第三部分 专用合同条款	3

1. 一般约定	3

2. 发包人	4

3. 承包人	5

4. 监理人	6

5. 工程质量	6

6. 安全文明施工与环境保护	7

7. 工期和进度	7

8. 材料与设备	7

9. 验收和工程试车	7

10. 竣工结算	7

11. 缺陷责任期与保修	8

12. 违约	8

13. 争议解决	8

# 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：亳州学院                  

承包人（全称）：*********公司       

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

## 一、工程概况

1.工程名称：*******项目。

2.工程地点：亳州学院校园内           。

3.资金来源：财政资金             。

4.工程内容：**********。

## 二、合同工期

工期总日历天数：签订合同后，从开工令（或开工通知）发出后至施工单位提交验收申请，再从组织验收发出整改通知至验收整改回复合格时止，总共*******日历天内完成。

## 三、质量标准

工程质量符合   合格标准。

## 四、签约合同价与合同价格形式

该项目中标费率*****%，中标价为*****(元)。

项目验收合格后质保金金额为工程结算审核价款的3%，质保期满后，工程无质量问题，质保金一次性无息退还。

本工程原则上不予工程变更，签约合同价一次性包死，无预付款，工程验收合格后，审核结束，一次性结算工程款及退还多余的履约保证金。

## 五、项目经理

承包人项目经理：*****（身份证号：******* ）。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；（2）专用合同条款及其附件；（3）投标函及其附录（如果有）；（4）通用合同条款；（5）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、并按照合同约定的期限和方式退还履约保证金。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

## 十、签订地点

本合同在    亳州学院   签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自双方签字盖印，承包人履约保证金转到发包人指定账户后生效。

## 十三、合同份数

本合同一式 5 份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执贰份。

| 发包人(公章)： | 亳州学院 | 承包人(公章)： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码： | 123416004859573950 | 组织机构代码： |  |
| 法定代表人或 其委托代理人（签字或盖章）： |  | 法定代表人或 其委托代理人（签字或盖章）： |  |
| 地址： | 安徽省亳州市汤王大道2266号 | 地址： |  |
| 邮编： | 236800 | 邮编： |  |
| 联系人： |  | 联系人： |  |
| 联系电话： |  | 联系电话： |  |
| 开户行名称： | 中国建设银行股份有限公司亳州市分行 | 开户行名称： |  |
| 开户行账号： | 34001888608053005277 | 开户行账号： |  |

# 第二部分 通用合同条款

详见《建设工程施工合同（示范文本）GF-2017-0201》

# 第三部分 专用合同条款

## 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

其他合同文件包括：项目交易文件（含招标答疑、澄清、修改、补充文件及相关招标资料）、成交供应商报价及投标文件、双方有关工程的洽商等书面协议或文件、政策性文件、双方确认的会议纪要、来往函件、邮件等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1监理人：

名    称：？？？  ；

资质类别和等级：？？；

联系电话：？？；

电子信箱：？？；

通信地址：  ？？   。

1.1.2.2 设计人：

名    称：？？   ；

资质类别和等级：？？  ；

联系电话：？？    ；

电子信箱：？？        ；

通信地址：？？ 。

1.2法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《电子招标投标办法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等国家及工程所在地现行有效的法律法规和规章。  。

1.3 标准和规范

适用于工程的标准规范包括：所有国家现行适用的标准、规范；发包人制定的相关标准、规定。施工期间，如国家出台新的标准、规范，按照最新的标准、规范执行。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：１、本合同协议书；2、本合同专用条款；3、招标文件；4、投标文件及其附件； 5、本合同通用条款；6、技术标准和要求；7、其他合同文件。

1.5 图纸和承包人文件

1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：若有图纸，则开工前提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供壹套，不足的由承包人自行复制，费用自理；

发包人向承包人提供图纸的内容：若有，则详见图纸。

1.5.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：根据施工需要提供相关文件，包括不限于项目管理人员（项目经理、项目班子人员）信息表（含证书复印件，原件备查），隐蔽工程清单、重大危险源清单等；

承包人提供的文件的期限为：合同签字盖章后5个工作日内；

承包人提供的文件的数量为：一式叁份          ；

承包人提供的文件的形式为：纸质        ；

发包人审批承包人文件的期限：收到纸质文件后5个工作日。

1.6 联络

1.6.1发包人和承包人应当在5  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人接收文件的地点：亳州学院    ；

发包人指定的接收人为：    ？？？           。

承包人接收文件的地点： 亳州学院    ；

承包人指定的接收人为：  ？？？     。

监理人接收文件的地点：亳州学院       ；

监理人指定的接收人为：？？？       。

1.7 交通运输

1.7.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人对现场进行查勘，并根据工程规模及技术参数选取工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等，费用包含在签约合同价内，工程决算时不再调整。

1.7.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工范围内为场内交通，施工范围外为场外交通。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人不提供，由承包人自行解决。

1.7.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人  承担。

1.8工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：除工程变更外，签约合同价一次性包死。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：   /             。

## 2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：姓    名：？？？ ；联系电话：？？？ ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人履行相关合同义务，全面负责项目管理、协调事项。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：合同签订后5个工作日。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）采购人提供施工用水、电力施工所必需的接驳点位，施工单位用水、用电一般应装表计量，水、电费按表记金额由施工单位直接向采购人缴纳（水费：2.55元/立方，电费：0.62元/度）；因不具备装表计量条件而无法装表计量的，水、电费按工程审定总价款的7‰计算，由采购人在工程结算款中扣除；（2）提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；（3）配合处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作；（4）承包人已考虑基坑开挖对周边房屋的影响，投标报价中已含该部分措施费，由此原因造成的后果由承包人承担。发包人帮助协调处理以上内容时所发生的费用由承包人承担。

## 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人提交的竣工资料的内容：本合同内工程施工技术资料、工程质量控制资料、工程检验评定资料、竣工图（若有应为新图纸），规定的其他应交资料及业主、档案管理部门要求提供的资料。以上资料必须分类立卷成册 。

承包人应履行的其他义务：1.施工过程中要文明施工，符合环保的有关要求，施工过程中产生的一切建筑垃圾等清理出场，中标人自行负责安全问题，做好施工安全措施，为职工购买工伤保险等，确保施工安全。施工中所发生的一切风险事故及由此造成的一切法律、经济责任均由中标人自行负责。

2．投标单位应自行踏勘现场，投标人的投标报价应是经过踏勘现场，并充分考虑风险后的报价。

3.本工程采用固定综合单价方式报价，投标人按招标人提供的工程量清单格式报价，不分施工难易程度，各部位工程量按展开面积以平方米计算，项目不允许转包，劳动力必须满足现场施工需要，并按照国家规定实名制按时发放农民工工资。

4.恢复因施工造成的损坏设施、设备（若有，如门窗、地砖、主体结构、灯具、电扇、床铺、室内管道等不限于此）。

5.施工结束后，须清场（建筑垃圾清出校园，施工现场整理干净，做好基本的保洁），然后方可验收。

6. 施工结束，验收合格后，承包人准备材料报第三方审计单位对工程进行竣工结算审核。

7.其他约定：   无            。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：？？？    ；

身份证号：？？？？；

手 机 号： ？？？？   ；

建造师执业资格等级：？？？？ ；

建造师注册证书号：？？？？？；

承包人对项目经理的授权范围如下：

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：驻场时间每周不少于5天，每天在岗工作时间不得少于8小时。项目经理每缺勤一天，须支付给发包人违约金3000元（从履约保证金中扣除，不足的从工程款中扣除）；如遇特殊情况，需以书面形式征得发包人同意后方可离开。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：视为该项目经理不能胜任本项目工作，并视中标单位违约一次，须支付给发包人违约金10000元（从履约保证金中扣除，不足的从工程款中扣除）。

3.2.2承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：视为承包人违约并且履约保证金不予退还。

3.3 承包人人员

3.3.1承包人提交项目施工现场主要管理人员任命文件的期限：接到中标通知后3天内（执行通用条款）。

3.3.2承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：视为违约一次，须支付给发包人违约金10000元（从履约保证金中扣除，不足的从工程款中扣除）。

3.3.3承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：主要施工管理人员离开施工现场在半天以内的，须经发包人代表同意；超过半天的，须以书面形式征得发包人同意。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每人每次向发包人支付违约金2000元（从履约保证金中扣除，不足的从工程款中扣除）。

3.4 分包

3.4.1分包的一般约定

禁止分包的工程包括：所有工程禁止分包（在招标时另有约定的专业分包除外）。

3.5 履约担保

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人签订合同前，向发包人缴纳中标金额的2%金额作为履约保证金。工程结束，履约保证金转为质保金，履约保证金金额不足的另缴或从工程款中扣除。

## 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  执行监理合同     。

关于监理人的监理权限：  执行监理合同     。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：？？？；

职    务：__？？？__；

监理工程师执业资格证书号：___？？____；

联系电话：____？？___；

## 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：无。

5.2 隐蔽工程检查

5.2.1承包人提前通知隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前24小时（执行通用条款），若不提前通知即隐蔽，则发包人不予认可工程量，承包人须恢复至隐蔽前状态。且记承包人违约一次，须支付给发包人违约金2000元（从履约保证金中扣除，不足的从工程款中扣除）。

## 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 无安全事故  。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：承包人负责施工现场的保卫工作，并承担由此产生的一切费用。承包人因安全措施不到位造成的施工人员伤亡及第三人伤亡事故和一切经济损失均由承包人负责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  执行通用条款。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人要严格执行安徽省及亳州市有关扬尘污染防治规定，采取有效扬尘治理措施。承包人违反相关规定或经检查达不到规定和要求的，每次须支付给发包人违约金5000元（从履约保证金中扣除，不足的从工程款中扣除），因此项目政府部门给予的所有罚款均由承包人承担。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：由承包人承担 。

## 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无。

7.2 开工

开工准备：关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后2个工作日内 。

7.3 工期延误

7.3.1 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 每超一天，从工程款中扣除工程结算金额的0.5%款额作为违约金，上不封顶。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 不定上限 。

7.4异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1） 无 ；

## 8. 材料与设备

8.1 施工设备和临时设施

8.1.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：    承包人承担  。

## 9. 验收和工程试车

9.1 竣工验收

关于竣工验收程序的约定：承包人在竣工后组织预验收，符合要求后3天内向发包人送交“竣工报告”，由发包人组织竣工验收。验收存在的工程质量问题及其它问题施工单位必须按要求限期整改。

9.2 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后5个工作日内。

## 10. 竣工结算

10.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人提交的竣工验收报告和完整的竣工资料被发包人认可后15日历天内，向发包人递交竣工结算报告和完整的竣工结算资料。

竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。

10.2 竣工结算审核

发包人审批竣工结算申请单的期限：发包人应在收到经造价咨询单位审核并出具竣工结算审核报告后15天内完成审批，需要委托第三方审计的，自第三方审计报告完成后15天内完成审批。

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在承包人提交竣工付款申请单14天内签发竣工付款证书，并在签发竣工付款证书后30天内完成对承包人的竣工付款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

10.3费用承担方式：核减率（核减额/送审金额）在10%以内(含10%)时，审核费用（基本收费及审减收费）由发包人承担，若审减率超过10%，审核费用全部由承包人承担。

## 11. 缺陷责任期与质保

工程缺陷责任期为2年，卫生间外墙防水质保期为5年、其余质保期为2年。质保期内，发现质量问题，招标人以电话或短信或微信等方式且不限于此的任何一种方式通知中标商，中标人拒收书面通知或电话联系不上或没按规定时间（24小时内响应，48小时内实施）进行维修，发包人有权委托其它施工单位进行维修，发生的维修费用，由发包人从承包人质量保证金中扣除维修发生费用的3倍费用。质量保证金不足的，招标人有权向中标人索要。

缺陷责任期届满后，承包人向发包人申请返还质量保证金，发包人收到申请后按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任，如无异议，将剩余质量保证金（无息）返还承包人。质保期超过2年的，缺陷责任期届满后，发现质量问题的，承包人仍然需履行保修义务，针对拒不履行保修义务的，我单位将按有关规定报主管部门并追究相关法律责任。

## 12. 违约

1．承包人未完全履行合同，承包人应无条件返工，由此造成的工料损失、工期延误等由承包人承担，或因承包人原因发生其它使合同无法履行的行为，承包人应承担违约责任，发包人可以单方解除合同，且不退还履约保证金。

2．因承包人施工、保管不善造成的自有及拆除的设备和材料的丢失、毁损，由承包人负全部责任。

3．承包人工程质量不达标，承包人负责重新维修，直至达标，并承担违约责任。

4．在履行合同过程中，发现承包人有转包、违法分包及挂靠等违法行为，发包人可以单方解除合同，且不退还履约保证金，并按有关规定报主管部门。

5．在履行合同过程中，因承包人原因造成合同解除，承包人所实施的工程量不予认可，不支付工程款。

## 13. 争议解决

1.仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列方式解决：向 发包人所在地 人民法院起诉。